טריפל S אנרגיה מתחדשת

— סיכום + הצעה מעודכנת —

פגישת אפיון · 16.04.2026

סיכום הפגישה · הצעת מחיר מעודכנת · תנאים מסחריים

משתתפי הפגישה

| שם | תפקיד |
| --- | --- |
| עופר אזולאי | מנכ״ל ובעלים |
| יוחנן אביטן | מנהל מכירות |
| אלעד יעקובוביץ׳ | שותף אסטרטגי-טכנולוגי |

מילה אישית עופר, יוחנן — תודה על פגישה טובה ומקיפה. זהו המסמך המאוחד: סיכום הפגישה + הצעת המחיר המעודכנת שמשקפת את הסקופ שעלה בפגישה, את ההתחייבויות שנתתי ואת הגמישות שביקשתם. כל השינויים עומדים בעקרון שעליו הסכמנו: תוספים מהאפיון נכנסים במחיר המקורי, במסגרת הגיונית.

עדכון מחיר · ₪26,000 ← ₪29,000

זה החלק הראשון שאתה צריך לראות — בשקיפות מלאה. כל ההמשך נבנה מכאן.

| מקורי (22.02) ₪26,000 | מעודכן (16.04) ₪29,000 |
| --- | --- |
| פער של ₪3,000 (11.5%) — מה באמת נוסף: + מסד נתונים מאוחד מלא — לא רק חיבור לפריוריטי + Dashboard רב-תפקידי — 4 תצוגות נפרדות + חיבור Meta רשמי (WhatsApp + Messenger) + אבטחה ארכיטקטונית — פרק מלא + צ׳אט-בוט אינטליגנטי (אתר + פייסבוק) + ניקוי שדות פריוריטי עם אריאלה עדיין חצי מהמחיר של ההצעה המתחרה שהזכרת. |  |

תקציר מנהלים · 5 החלטות ליבה

| החלטה | פירוט |
| --- | --- |
| 1. פאזה 1 מתחילה ממסד נתונים ו-CRM | כפי שעופר הדגיש: ״CRM ומערכת מכירות״. זה היסוד, לא האוטומציות. |
| 2. תנאי תשלום 20-40-40 | כפי שעופר ביקש. הסכמה מלאה. |
| 3. מחיר עודכן ל-₪29,000 | כל תוספי הפגישה כלולים. הפירוט למעלה. |
| 4. חזון עתידי מתומחר במפורש | סוכן AI, מחולל הצעות, אינדקס ספקים — מודולים עצמאיים. |
| 5. תחזוקה מופרדת מתשתית | 3 רמות SLA + תשתית בעלות ספק, שקיפות מלאה. |

חלק א׳ · סיכום הפגישה

הכאבים — מה נשבר היום

| כאב | תיאור |
| --- | --- |
| 1. בסיס נתונים שבור | 3 קבצי אקסל + פריוריטי. אין מקור אמת. חסרים שדות ניהוליים. |
| 2. פולואפים נופלים — הכאב הגדול | עסקאות מתקררות נוטשות. אין תזכורות. |
| 3. ניהול לידים ידני | 3 מקורות ללא סיווג. אין כניסה אוטומטית. |
| 4. אין תיעוד שיחות | אין הקלטה, תמלול או סיכום AI. |
| 5. פריוריטי לא ידידותי | שדות מיותרים, האפליקציה לא בשימוש. |
| 6. כפילות בהצעות מחיר | סוכן עובד בשני מקומות במקביל. |
| 7. משימות ויומן | לא מסונכרן ב-Outlook. |
| 8. שיווק ללא ראש | אין מנהל ייעודי. קמפיין רץ ללא ניהול. |

עופר: „הדאטאבייס שלנו גרוע. הכי שורשי. אין מקום אחד."

מקרה מבחן — לקוח "האחים דביר"

דוגמה מובהקת לקוח קיים ביקש להוסיף מערכות במספר אתרים. הליד עבר לסוכן. הסוכן לא טיפל. מנהל המכירות לא ביצע בקרה. המנכ״ל לא בדק. הלקוח עבר לחברה אחרת. הפסד וודאי שניתן היה למנוע.

הארכיטקטורה — מה אנחנו בונים

עיקרון מרכזי פריוריטי (המערכת הקיימת שלכם) נשאר עמוד השדרה (מקור האמת). Dashboard ייעודי — גם אתר וגם אפליקציית מובייל — הוא שכבת הממשק הידידותית מעליו. דואליות מלאה: כל מה שקורה ב-Dashboard מתעדכן בפריוריטי ולהפך.

| רכיב | תיאור |
| --- | --- |
| מסד נתונים מרכזי | סיווג לקוחות מלא · שדות מאופיינים · שלב 1 |
| Dashboard ניהולי | תצוגה ידידותית · גם במחשב וגם במובייל (50/50) |
| קליטת לידים אוטומטית | 3 הערוצים → ישירות ל-CRM |
| צ׳אט-בוט פייסבוק / אתר | אוסף שם, מיקום, סוג שירות → פותח ליד + תיקייה |
| מערכת פולואפים | תזכורות · בוט ווטסאפ · גיימיפיקציה |
| תמלול וסיכום שיחות AI | הקלטה → תמלול → סיכום → ל-CRM אוטומטית |
| WhatsApp + Messenger | API רשמי של Meta בלבד |
| ניקוי שדות פריוריטי | מול אריאלה — מיותרים החוצה, רלוונטיים פנימה |

שאלה מרכזית — התשובה שהתקבעה

אם בונים דבר אחד ב-3 שבועות ראשונים יוחנן: מערכת לידים. עופר: CRM (ניהול קשרי לקוחות) ומערכת מכירות. אלעד: מסכים לחלוטין — ומתחת לזה מסד נתונים מסודר. זה היסוד. זה מיידי.

חלק ב׳ · הצעת מחיר מעודכנת

| פאזה 1 · מחיר סופי מערכת מכירות מלאה לטריפל S 4 שבועות · 20-40-40 · הכל כלול מההסכמות בפגישה | ₪29,000 |
| --- | --- |

7 רכיבי פאזה 1 — הכל כלול במחיר

| רכיב | תיאור |
| --- | --- |
| 1. מסד נתונים מאוחד | איחוד 3 אקסלים + פריוריטי. סכמה עם אריאלה. סיווג מלא. |
| 2. Dashboard רב-תפקידי | 4 תצוגות (מנכ״ל / מנהל / סוכן / אדמין). אתר + מובייל. |
| 3. קליטת לידים אוטומטית | אתרים + Messenger + WhatsApp → CRM. סיווג מקור/קמפיין. |
| 4. צ׳אט-בוט אינטליגנטי בעברית | שם, מיקום, גודל גג. מציג ימי פגישות. מעביר לסוכן. |
| 5. פולואפים חכמים | תזכורות לפי כלל. הודעות שלב. התראות למנהל. |
| 6. תמלול + סיכום שיחות AI | הקלטה → תמלול → סיכום → דו-שיח ב-CRM. |
| 7. אבטחה + הדרכה | SSH · Firewall · IP לטריפל S. הדרכה + תיעוד. |

לוח זמנים · פאזה 1

| שבוע | תוצר |
| --- | --- |
| שבוע 0 | הכנה — פגישות עם אריאלה, יוחנן וצוות המכירות. גישה לפריוריטי + API. |
| שבוע 1 | מסד נתונים · איחוד אקסלים · Dashboard ראשוני · הדגמה. |
| שבוע 2 | אוטומציות · בוט ווטסאפ · חיבור Meta · פולואפים. |
| שבוע 3 | תמלול AI · שיפורים · הדרכה · מסירה. |

ⓘ הפיתוח מתחיל רק לאחר השלמת שבוע 0. שבוע ההכנה חיוני — לא מתחילים בעיוורון.

תנאי תשלום (20-40-40 · כפי שעופר ביקש)

| שלב | אחוז | סכום (ש״ח) | מתי |
| --- | --- | --- | --- |
| מקדמה | 20% | ₪5,800 | בחתימה |
| הדגמה ראשונה | 40% | ₪11,600 | סוף שבוע 1 |
| מסירה | 40% | ₪11,600 | סוף שבוע 3 |

| סה״כ · 100% | ₪29,000 + מע״מ |
| --- | --- |

אבטחת מידע · פרק ייעודי

למה יש לזה פרק נפרד בפגישה עופר שאל: ״אם מישהו זדוני נכנס דרך ה-CRM לפריוריטי, זה כבר קטסטרופה״. הוא צודק. אבטחה היא לא פריט ב-checklist — זה תשתית שעוברת כחוט השני לאורך כל הארכיטקטורה.

שכבות ההגנה שנבנות מראש

| שכבה | מה זה אומר בפועל |
| --- | --- |
| שרת ייעודי מבודד | לא הוסטינג משותף. שרת פרטי עם מפתחות SSH בלבד. |
| Firewall (חומת אש) | חסימת כל פורט פרט לנדרש. כניסה מכתובות IP מורשות. |
| Tokens מוגבלי-זמן | כל קריאה ל-API = token תקף לזמן קצר. לא סיסמה קבועה. |
| Prompt Injection Protection | סוכני AI מסוננים נגד התקפות "הזרקת הוראות". |
| הצפנה כפולה | במנוחה (נתונים בשרת) + בתעבורה (TLS 1.3). |
| הפרדת הרשאות | כל משתמש רואה רק מה שצריך. סוכן לא רואה נתוני אחר. |
| גיבוי יומי אוטומטי | גיבוי מוצפן במיקום נפרד. שחזור בכל עת. |
| Audit Log (יומן אירועים) | כל פעולה מתועדת — מי, מה, מתי. |

קניין רוחני שלכם ה-IP (הקוד והמערכת) שייך במלואו לטריפל S. גם אם נפרדים מחר — הכל נשאר אצלכם. זה נרשם בחוזה.

הרחבות אופציונליות · החזון המלא

גישה מודולרית בפגישה עלו רעיונות שעופר בעצמו סימן כ״חלום״ ולא כפאזה 1. מציגים אותם בשקיפות עם מחיר מוגדר — אין חובה להחליט עכשיו.

| מודול | תיאור | מחיר | המלצה |
| --- | --- | --- | --- |
| 🤖 סוכן AI אוטונומי | מטפל בלידים חמים 24/7 · הסלמה בצורך | ₪18,000 | מומלץ · 3-4 חודשים אחרי פאזה 1 |
| 📄 מחולל הצעות מחיר | טופס → מצגת + פריוריטי אוטומטי | ₪9,000 | פאזה 2 |
| 🏪 אינדקס ספקים | חשמלאים, בודקים · בדיקת אישורים | ₪6,000 | פאזה 2 |
| 🎮 גיימיפיקציה מלאה | נקודות, לוח ליגה, תמריצים | ₪4,000 | אופציונלי |

שליטה מלאה יתרון: ניתן להתחיל בפאזה 1 בלבד (₪29K). כל מודול נוסף = החלטה נפרדת. אין התחייבות מראש.

תחזוקה שוטפת · 3 רמות

עיקרון · שקיפות מלאה הפרדה חדה: (א) תחזוקה מקצועית שלי — עבודה אנושית, 3 רמות. (ב) עלויות תשתית — pass-through (העברה ישירה) בעלות ספק. חשבוניות מקור. אני לא מרוויח מזה.

תחזוקה מקצועית (תשלום אליי)

| רמה | כלול |
| --- | --- |
| BASIC · ₪1,800/חודש | תיקוני באגים · תגובה תוך 24 שעות · עדכוני אבטחה. |
| PRO · ₪3,200/חודש ⭐ מומלץ | Basic + 4 שעות שיפורים/חודש + סקירה חודשית + Roadmap. |
| PLUS · ₪5,000/חודש | Pro + 8 שעות/חודש + on-call + מפגש אסטרטגי רבעוני. |

עלויות תשתית · פירוט אמיתי (לא לי — לספקים)

הגישה שלנו: היכן שנכון ומוצדק להוזיל — מוזילים. היכן שחובה להשקיע — משקיעים. זה הפירוט המאומת:

| פריט | עלות חודשית | הערה |
| --- | --- | --- |
| Supabase (מסד נתונים + אחסון) | ~₪90-120 | Tier Pro · מספיק ל-5 סוכנים |
| Meta WhatsApp Business API | ~₪110-220 | רשמי · לפי כמות שיחות |
| AI — תמלול + סיכום בעברית | ~₪80-150 | מודלים פתוחים / זולים |
| AI — צ׳אט-בוט | ~₪40-80 | שימוש מבוקר + caching |
| Domain + SSL + גיבויים | ~₪30-50 | שנתי, מוצג חודשי |
| סה״כ ריאלי · חודשי | ~₪400-600 | לספקים, לא לי |

חשוב לדעת אין צורך ב-Green API — אנחנו עובדים עם ה-API הרשמי של Meta. תמלול + AI זולים ממה שחוששים — מודלים מודרניים יעילים. סה״כ (Pro + תשתית) = ~₪3,600-3,800 / חודש.

השוואת ערך · למה זה הוגן לשני הצדדים

השוואה לשוק

| קריטריון | Salesforce/HubSpot | בית תוכנה | הגישה שלנו |
| --- | --- | --- | --- |
| עלות הקמה | ₪50K-150K | ₪110K-550K | ₪29,000 |
| עלות חודשית | ₪3K-10K רישיונות | ₪5K-15K | ₪3,200 + ₪400-600 |
| זמן עד תוצאה | 3-6 חודשים | 4-12 חודשים | 4 שבועות |
| עברית מלאה | חלקית | כן | כן, מהיסוד |
| מותאם לסולאר | לא | לפי הזמנה | כן |
| WhatsApp + AI | תוסף בתשלום | פיתוח נפרד | כלול |
| IP של הלקוח | לא | לפעמים | שייך לטריפל S |

החזר השקעה (ROI)

תרחיש 1 · מניעת אובדן עסקאות עסקה סולארית ממוצעת: ₪45K-90K. עסקה אחת שלא תאבד = המערכת החזירה את עצמה פי 1.5-3 תוך חודש.

תרחיש 2 · אפסייל ללקוחות קיימים 200-300 לקוחות ללא הצעה לאגירה. המרה 10% × ₪50K = ₪1,000,000 פוטנציאל.

תרחיש 3 · חיסכון בזמן 200 שעות/חודש חיסכון תפעולי. השעות חוזרות למכירות. ~₪30K/חודש בשווי זמן.

תנאים מסחריים

| תנאי | פירוט |
| --- | --- |
| אחריות | 60 יום מהמסירה — תיקון באגים ותקלות על חשבוני |
| שינויי סקופ | מעבר לתוצרים המוגדרים — ₪300/שעה |
| נקודת יציאה | כל פאזה עצמאית · אפשר לעצור בכל שלב |
| קניין רוחני (IP) | הקוד המותאם שייך לטריפל S |
| סודיות | NDA (הסכם סודיות) הדדי |
| ביטול | התראה של 14 יום · תשלום על עבודה שבוצעה |
| נתונים | גיבוי יומי · גישה מלאה לטריפל S · הצפנה |
| תוקף הצעה | 30 יום מתאריך ההנפקה |

חלק ג׳ · צעדי המשך

על אלעד

מייל סוגר עם התנאים המעודכנים (אחרי אישור עופר).

השלמת לימוד מערכות קיימות (פריוריטי, Dropbox, אתרים, ווטסאפ).

פגישה עם אריאלה — הגדרת סכמת הדאטאבייס.

פגישות עם יוחנן + צוות המכירות — הבנת זרימת עבודה והתאמת ממשקים.

שיחת טלפון עם דניאל נחמה — קבלת פרטי API / קידום AI (לא נדרשת פגישה).

על עופר

אישור המחיר המעודכן (₪29,000 + 20-40-40).

החלטה לגבי מודולי הרחבה — עכשיו או בהמשך.

בחירת רמת תחזוקה (Basic / Pro / Plus).

הוצאת הזמנה רשמית והקמת אלעד כספק.

החלטה על הפצת הסיכום (פרטי / לצוות).

על יוחנן

ניקוי שדות פריוריטי מול אריאלה.

סידור מחדש של תיקיות אנשי המכירות ב-Dropbox.

הצעד הבא

ממתינים לאישור עופר על תנאי הסחר.

וברגע שהאישור מתקבל — יוצאים לדרך.

דיאלוג סיום · הפילוסופיה שלנו

עופר ״אתה לא קבלן רגיל. אתה קבלן שבונה לי מערכת. אני מצפה שמי שעובד איתי ייהנה, יתפרנס, ולא ירגיש מנוצל.״

תגובת אלעד אמת. אני לא קבלן רגיל. אני שותף אסטרטגי זמני שמטרתו להצמיח את המערכת, להקל עליכם ולחסוך לכם מצד אחד, ומהצד השני לסגור כמה שיותר מכירות — בשאיפה להעלות את אחוזי הסגירה של החברה באופן משמעותי. עופר הציב יעד שאפתני: מ-20% ל-60% סגירות בזמן קצר. אמרתי בכנות — זה שאפתני, אבל אפשרי בהחלט אם נעבוד נכון, יעיל וחכם.

שני הצדדים בסיום: „ישיבה ממש מועילה, טובה ומקיפה. ברוך השם."

אלעד יעקובוביץ׳

פיתוח מערכות AI ואוטומציה עסקית

052-5427474

זמין לכל שאלה · עדכונים שבועיים · זמינות מלאה בווטסאפ